# MiniAukcje

Inżynieria Oprogramowania — projekt końcowy

Python · Django · SQLite · projekt indywidualny

# 1. Opis projektu

MiniAukcje to prosta platforma aukcyjna. Użytkownik może wystawić przedmiot, inni mogą licytować, a po czasie system wybiera zwycięzcę.

Bez płatności i wysyłki — skupienie na samym procesie aukcji.

## Funkcje

Rejestracja i logowanie

Tworzenie aukcji

Licytacja

Kategorie i wyszukiwanie

Lista obserwowanych

Powiadomienia e-mail

Zakończenie aukcji i wybór zwycięzcy

Usuwanie aukcji (bez ofert)

## Moduły

accounts — konta

auctions — aukcje i licytacja

notifications — e-mail

# 2. Plan i zasoby

| Tydzień | Co robione | Godziny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup, modele, logowanie | 10 h |
| 2 | Aukcje i licytacja | 12 h |
| 3 | Watchlist, maile, testy | 10 h |
| 4 | Dokumentacja i prezentacja | 13 h |

Wykonawca: 1 osoba. Sprzęt: laptop. Baza: SQLite.

# 3. Ryzyka i koszty

Opóźnienie → małe etapy pracy

Błąd licytacji → testy automatyczne

Problemy z e-mail → wysyłka w konsoli

Koszt szacunkowy: ok. 2500 PLN (50 h × 50 PLN/h). Hosting opcjonalny: 0–25 PLN/mies.

# 4. Przypadki użycia

Gość — przegląda aukcje

Użytkownik — licytuje, obserwuje aukcje

Sprzedawca — dodaje i usuwa aukcje

System — kończy aukcje i wysyła maile

Logowanie wymagane do: licytacji, dodania aukcji, watchlist, profilu.

# 5. Bezpieczeństwo

Hasła hashowane (Django)

CSRF na formularzach

Dostęp tylko dla zalogowanych (licytacja, dodawanie)

Sprzedawca nie licytuje własnej aukcji

Tylko właściciel usuwa swoją aukcję

# 6. Testy

18 testów automatycznych — wszystkie przechodzą.

uv run python manage.py test

Testowane: logowanie, licytacja, watchlist, usuwanie aukcji, zakończenie aukcji.

# 7. Jak uruchomić

uv sync
uv run python manage.py migrate
uv run python manage.py seed_categories
uv run python manage.py seed_demo
uv run python manage.py runserver

Strona: http://127.0.0.1:8000/

Konta demo: sprzedawca1 / kupujacy1 — hasło: demo12345

## Jak korzystać

Zarejestruj się lub zaloguj

Dodaj aukcję (sprzedawca)

Wejdź w aukcję i złóż ofertę (kupujący)

Kliknij Obserwuj, żeby dostać maila o nowej ofercie

Po czasie uruchom: uv run python manage.py end_auctions

Lista aukcji

Szczegóły aukcji

Profil

# 8. Wymagania

| Element | Wersja |
| --- | --- |
| Python | 3.14+ |
| uv | najnowszy |
| Przeglądarka | Chrome / Firefox / Safari |

Dokumentacja projektu MiniAukcje — czerwiec 2026